## Slide 1: 企业云盘开发计划
汇报人: 沈松

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
项目概述
02
迭代计划
03
项目团队
04
开发计划时间表

## Slide 3: 项目概述
01

## Slide 4: 项目概述
核心定位
构建一个集 安全存储、高效协作、智能管理 于一体的企业级文件全生命周期管理系统。
服务范围
面向全公司所有部门及员工，支持Web、桌面客户端、移动端多终端访问。
核心特性
统一存储、权限管控、在线协作、版本管理、无缝集成。

## Slide 5: 项目背景
信息孤岛与协作低效
文件分散在个人电脑、U盘、微信/邮件附件中，团队协作靠反复传输，版本混乱，沟通成本极高。
数据安全风险高
设备丢失/损坏导致文件永久丢失；员工离职可能带走重要资料；通过公共渠道传输敏感文件易泄露。
知识资产流失严重
商品信息、数据报表等隐性知识存储在员工个人手中，无法有效沉淀、复用和传承。

## Slide 6: 项目预期目标
存储集约化
统一存储，一个文件一个链接，支持多终端同步，实现移动办公与远程协作。
协作无缝化
消除部门间文件孤岛，实现文件集中管控与高效协作。
安全体系化
实现集中管控与防护。权限管控（谁可查阅、谁可下载、谁可分享）、全程操作日志记录。
资产知识化
通过科学的文件夹结构与全局搜索，将散落的文件资产化、结构化。沉淀企业知识，形成可复用、可传承的文件知识库。

## Slide 7: 迭代计划
02

## Slide 8: 迭代计划
版本1.0 2026-02-01上线
解决项目背景所涉及到的功能，详见"企业云盘原型版本1.0"
版本2.0
集成企业OA\CRM\ERP等内部系统。 新增移动端版本。
版本3.0
构建企业文件知识库，贯穿集成所有用到企业文件的系统，从而系统性提升企业全员生产效率。

## Slide 9: 项目团队
03

## Slide 10: 开发人员及职责
角色 | 姓名 | 职责 | 联系方式
统筹 | 杨艺婷 | 产品审计 | 
产品 | 沈松 | 产品设计 | 15205061510
系统架构师 | 沈松 | 架构设计 | 
UI设计师 | 沈松 | 前端UI设计 | 
前端工程师 | 沈松 | 前端代码研发 | 
开发工程师 | 沈松 | 代码研发 | 
测试工程师 | 陈晓媛 | 系统测试 | 
运维 | 沈松 | 系统运维 | 

## Slide 11: 开发计划时间表
04

## Slide 12: 开发计划时间表
里程碑 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 备注
原型设计 | 2026-01-10 | 2026-01-18 | 沈松 | 
原型评审 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 沈松 | 
研发 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 沈松 | 
系统测试 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 陈晓媛 | 
试用体验 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 沈松 | 
项目上线 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 沈松 | 详见上线计划

## Slide 13: 谢谢
THE END